ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з ремонту доріг комунальної власності в населених пунктах Широківського району Дніпропетровської області

| Назва місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого само-врядування | Назва об’єкту (назва населеного пункту та назва вулиць) | Вид ремонту | Виділено коштів | Вид бюджету | Загальний обсяг робіт | Заплановані | Щоденний графік виконання робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Капітальний | Поточний |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обласний | Місцевий |  | Початок робіт | Завершення робіт | Дата | Площа виконаних робіт за наростаючим підсумком |
|  |  |  |  | тис.грн | тис.грн | тис.грн | кв.м | дата | дата |  | кв.м |
| Чапаєвська сільська рада | с. Запоріжжя вул. Степова | - | Поточний ремонт | 48,52 | - | 48,52 | 1260 | 20.05.2015 | 30.09.2015 | 31.12.2015 | 1260 |
| Зеленобалківська сільська рада | с. Зелена Балка, вул. Нова | - | Поточний ремонт | 11,00 | - | 11,0 | 330 | 20.05.2015 | 30.06..2015 | 31.12.2015 | 330 |
| Зеленобалківська сільська рада | с. Зелена Балка, вул. Карла Маркса | - | Поточний ремонт | 29,0 | - | 29,0 | 660 | 08.10.2015 | 12.10..2015 | 31.12.2015 | 660 |
| Степова сільська рада | с.Степове вул. Молодіжна | - | Поточний ремонт | 109,844 | - | 109,844 | 350 | 10.06.2015 | 01.09.2015 | 31.12.2015 | 350 |
| Новомалинівська сільська рада | с. Полтавка, вул. Нова | - | Поточний ремонт | 38,657 | - | 38,657 | 400 | 12.06.2015 | 10.09.2015 | 31.12.2015 | 400 |
| Новолатівська сільська рада | с.Станодобровільське вул.. Степова | Капітальний ремонт | - | 1391,904 | - | 1391,904 | 930 | 20.12.2015р | 29.12.2015 | 31.12.2015 | 930 |
| Миколаївська селищна рада | с. Широка Дача вул.Центральна | Капітальний ремонт | - | 285,0 | - | 536,1 | 536,1 | 22.05.2015 | 20.09.2015 | 31.12.2015 | 1100 |
| Шестірнянська сільська рада | с. Шестірня, вул. Лісна | - | Поточний ремонт | 106,724 | - | 106,724 | 330 | 01.06.2015 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 330 |
| Андріївська сільська рада | с. Радевечеве вул. Набережна | - | Поточний ремонт | 11,0 | - | 11,0 | 510 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 | 510 |
| Широківська селищна рада | смт Широке вул. Папаніна | - | Поточний ремонт | 68,859 | - | 68,859 | 330 | 01.08.2015 | 09.11.2015 | 31.12.2015 | 330 |
|  | смт Широке, вул. Карла Маркса | - | Поточний ремонт | 99,0 | - | 99,0 | 350 | 01.08.2015 | 30.09.2015 | 31.12.2015 | 350 |
| Олександрівська сільська рада | с.Олександрівка, вул. Больнична | - | Поточний ремонт | 105,6 | - | 105,6 | 400 | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 31.12.2015 | 400 |
| Андріївська сільська рада | с. Андріївка вул. Центральна | Капітальний ремонт | - | 876,2 | - | 876,2 | 900 | 10.08.2015 | 01.09.2015 | 31.12.2015 | 900 |
| Широківська селищна рада | Смт Широке вул. Радгоспна | Капітальний ремонт | - | 416,3 | - | 416,3 | 1000 | 10.08.2015 | 10.09.2015 | 31.12.2015 | 1000 |
| Миколаївська селищна рада | с. Карпівка дорога від вул. Степової до вул. Широківська | - | Поточний ремонт | 45,798 | - | 45,798 | 103 | 01.11.2015 | 08.12.2015 | 31.12.2015 | 103 |
| Миколаївська селищна рада | с. Карпівка вул. Степова | - | Поточний ремонт | 11,809 |  | 11,809 | 27 | 01.11.2015 | 08.12.2015 | 31.12.2015 | 27 |
| Миколаївська селищна рада | с. Карпівка дорога від вул. Степової до вул. Центральна | - | Поточний ремонт | 43,304 |  | 43,304 | 99 | 01.11.2015 | 08.12.2015 | 31.12.2015 | 99 |
| Миколаївська селищна рада | с. Карпівка дорога від вул. Під'їздна до школи вул. Центральна | - | Поточний ремонт | 27,003 |  | 27,003 | 60 | 01.11.2015 | 08.12.2015 | 31.12.2015 | 60 |
| Миколаївська селищна рада | С. Карпівка Провулок з вул. Степової | - | Поточний ремонт | 29,520 |  | 29,520 | 67 | 01.11.2015 | 08.12.2015 | 31.12.2015 | 67 |
| Миколаївська селищна рада | Поточний ремонт дороги вул.Вишнева в с.Широка Дача | - | Поточний ремонт | 66,0 |  | 66,0 | 800 | 01.12.15 | 28.12.15 | 31.12.215 | 800 |
| Миколаївська селищна рада | Поточний ремонт дороги вул.Спортивна с.Широка Дача | - | Поточний ремонт | 43,4 |  | 43,4 | 500 | 01.12.15 | 28.12.15 | 31.12.215 | 500 |